# JA FalconCore Automated Trading Platform

ملف ذاكرة المشروع — v0.19.1 Locked

هذا الملف يُرسل أولًا في أي جلسة جديدة قبل طلب المهمة، للحفاظ على السياق والدقة.

# 1) الحالة الحالية

| البند | القيمة / القرار |
| --- | --- |
| Current Baseline | v0.19.1 — Compact Quality Filter Impact Metrics Locked |
| Compile | 0 errors, 0 warnings |
| Execution | No OrderSend / No real execution / Shadow only |
| Main active strategy | FVG_MICRO_RETEST — Shadow only |
| Report profile | STANDARD — 4 reports only |
| Test period analyzed | Actual data: 2026-04-01 to 2026-04-03 |
| CSV quality | All files readable with stable columns |

# 2) نتائج v0.19.1

| البند | القيمة / القرار |
| --- | --- |
| Total Shadow Trades | 81 |
| Win Trades | 49 |
| Lose Trades | 32 |
| WinRate | 60.49% |
| LoseRate | 39.51% |
| TotalProfitIndexPoints | 686.98 |
| TotalLossIndexPoints | 239.40 |
| NetIndexPoints | +447.58 |
| TotalProfitUSD | 137.40 |
| TotalLossUSD | 47.88 |
| NetUSD | +89.52 |

# 3) Quality Filter Metrics

| البند | القيمة / القرار |
| --- | --- |
| FvgCandidateBuilderEvaluations | 137 |
| FvgDetectedCandidates | 136 |
| FvgQualityEvaluated | 136 |
| FvgQualityPassed | 136 |
| FvgQualityRejected | 0 |
| FvgRejectedSize | 0 |
| FvgRejectedSpread | 0 |
| FvgRejectedAge | 0 |
| FvgShadowReadyCandidates | 136 |
| Decision | Metrics layer works, but current filters did not reject any candidate on this sample. |

# 4) القرارات النهائية حتى الآن

• v0.18.9 هو baseline تنظيف التقارير السابق، وv0.19.1 أصبح baseline الحالي بعد إضافة عدادات الجودة داخل Summary.

• عدد التقارير في STANDARD يجب أن يبقى 4 فقط: TradeLifecycle، Summary، StrategyRegistryDiagnostics، AutoPeriodManifest.

• أي تشخيص زائد يجب أن يكون ضمن DEBUG profile فقط وليس في STANDARD.

• لا يوجد تنفيذ حقيقي قبل مراحل Paper/Demo الرسمية.

• FVG Micro ما زال Shadow فقط، وأي فلاتر جديدة تُقاس أولًا مقابل baseline v0.19.1.

• لا نزيد Inputs إلا عند الضرورة القصوى. القيم التشخيصية أو التجريبية تتحول إلى ثوابت داخلية قدر الإمكان.

• بعد انتهاء أي مسار تشخيصي، ننظف الكود والتقارير والـ inputs ضمن Diagnostic Cleanup Gate.

# 5) المشاكل المعروفة

• فلاتر الجودة الحالية لم ترفض أي Candidate في الفترة 01-04 إلى 03-04، لذلك قد تكون الحدود واسعة أو العينة غير كافية.

• الفترة القصيرة جيدة كـ smoke test فقط ولا تكفي للحكم الربحي.

• أسماء التقارير تستخدم Actual Observed Data Period؛ إذا انتهى الاختبار بيوم عطلة، قد يظهر To على آخر يوم بيانات فعلي لا تاريخ شاشة Strategy Tester.

• الصفقات الحالية Shadow simulation وليست صفقات وسيط، لذلك نتائجها Research/Diagnostic فقط.

# 6) المهمة التالية المقترحة

v0.19.2 — FVG Quality Threshold Calibration Shadow

• إضافة مستوى معايرة داخلي للفلاتر بدون زيادة Inputs.

• اختبار حدود MinFvgSize/MaxFvgAge/SpreadGuard بطريقة حذرة.

• تسجيل تأثير الفلاتر داخل Summary فقط.

• المقارنة إلزامية مقابل baseline v0.19.1 على نفس الفترة.

• لا OrderSend، لا تنفيذ حقيقي، لا Paper/Demo/Live.

# 7) بروتوكول بداية كل جلسة جديدة

أرسل هذا الملف أولًا، ثم اكتب المهمة المطلوبة. أي مساعد جديد يجب أن يقرأه قبل تعديل الكود.