JA FalconCore Automated Trading Platform

Project Memory — v0.13.1 Locked

Shadow Record Reset Compile Hotfix — Locked Baseline

| القيمة | البند |
| --- | --- |
| JA FalconCore Automated Trading Platform | Project |
| v0.13.1 | Current Locked Version |
| ShadowRecordResetCompileHotfix | Build Tag |
| 0 errors, 0 warnings | Compile Result |
| JA_FalconCore_Automated_Trading_Platform.mq5 | Official MQ5 File |
| Real execution disabled. No OrderSend. | Execution State |
| v0.13.1 Locked | Current Baseline |
| v0.14.0 — FVG Micro Shadow Trade Lifecycle Simulation Phase 1 | Next Planned Version |

# 1) هدف المشروع

• بناء منصة تداول آلية احترافية باسم JA FalconCore Automated Trading Platform، تبدأ من معمارية نظيفة بدل نقل فوضى المؤشر القديم.

• الهدف النهائي: EA قابل للتوسع، يعتمد على محركات مستقلة، Evidence واضح، إدارة صفقات قوية، وتقارير دقيقة.

• كل Strategy تبدأ Shadow أولًا، ولا تنتقل إلى Paper/Demo/Live إلا بعد proof واضح وبدون lookahead.

# 2) المعمارية الحالية

• Core: Symbol Context, Market Context, Candle Cache, Closed Candle Data Provider.

• Evidence: Candle Pattern Evidence, Chart Pattern Evidence, Objective Indicator Evidence, SMC / Liquidity Evidence.

• Shadow Layer: Shadow Executor, Shadow Record, Candidate Builder, Retest Watcher, TradePlan Staging Dry Run.

• Safety: No-Lookahead Runtime Guard, Strategy Staging Safety, Real Execution Hard Safety.

• Registry: Strategy Registry مع Engine Health Switches، وكل الاستراتيجيات الحالية Shadow-only.

• Reporting: تقارير تشخيصية مؤقتة + Trade lifecycle report foundation، مع قاعدة تنظيف لاحقة.

# 3) التقنيات المستخدمة

• MQL5 Expert Advisor على MetaTrader 5.

• Multi-timeframe data باستخدام CopyRates.

• Symbol diagnostics باستخدام SymbolInfoDouble / SymbolInfoInteger / SymbolInfoTick.

• تقارير CSV داخل Files folder.

• إصدارات Word Memory بعد كل إصدار مهم للحفاظ على سياق المشروع.

# 4) القواعد المهمة

• EnableRealExecution يبقى false في كل مراحل Shadow/Candidate الحالية.

• لا يوجد OrderSend قبل مرحلة Execution Sandbox/Demo لاحقًا.

• UseClosedCandlesOnly = true كقاعدة أساسية.

• No lookahead: لا قرار يعتمد على high/low النهائي لنفس الشمعة أو final-state.

• Pattern is evidence, not permission. SMC is evidence, not permission.

• كل Strategy مستقلة معماريًا ولا تقرأ متغيرات استراتيجية أخرى.

• بعد انتهاء أي مسار تشخيصي: ننظف الكود والتقارير والـ inputs التشخيصية دون تغيير Trading Logic.

# 5) القرارات النهائية حتى الآن

• اسم المشروع الرسمي: JA FalconCore Automated Trading Platform.

• v0.0.2 كان أول Clean Baseline بدون warnings.

• v0.6.0 اعتمد No-Lookahead Runtime Guard.

• v0.7.0 اعتمد Strategy Registry وEngine Health.

• v0.10.1 اعتمد أول FVG Micro real detector على M5 من 3 شموع مغلقة.

• v0.11.0 اعتمد Shadow Candidate research snapshot.

• v0.12.0 اعتمد Retest Watcher وTradePlan Skeleton تشخيصي.

• v0.13.1 اعتمد Staging Dry Run مع Hotfix reset للـ Shadow record.

# 6) أسلوب كتابة الكود

• كل إضافة تكون صغيرة ومقفلة بإصدار مستقل.

• لا نضيف Strategy كاملة دفعة واحدة.

• كل طبقة لها struct/class واضح، ولا نعتمد على متغيرات عامة عشوائية.

• كل إصدار يجب أن يحافظ على 0 errors, 0 warnings قبل الانتقال.

• التقارير التشخيصية مؤقتة، ويتم تنظيفها عند تثبيت المسار.

• التسمية الرسمية للإصدارات: v0.xx.x مع #property version بصيغة MQL5 متوافقة مثل 1.131.

# 7) ما تم إنجازه

• v0.0.0/v0.0.2: Clean EA Skeleton واسم المشروع الرسمي.

• v0.1.1: Core Contracts & Report Writer Foundation.

• v0.2.0: Market Context & Symbol Diagnostics.

• v0.3.0: Candle Cache للفريمات M1/M5/M15/H1/H4/D1.

• v0.4.0: Evidence Framework Foundation.

• v0.5.1: Shadow Engine Framework.

• v0.6.0: No-Lookahead Runtime Guard.

• v0.7.0: Strategy Registry + Engine Health Switches.

• v0.8.0: First Shadow Strategy Adapter Shell.

• v0.9.0: FVG Micro Detector Stub.

• v0.10.1: FVG Micro Real Shadow Detector Phase 1 compile-clean.

• v0.11.0: FVG Micro Shadow Candidate Builder.

• v0.12.0: FVG Micro Retest Watcher + TradePlan Skeleton.

• v0.13.1: FVG Micro TradePlan Staging Dry Run compile-clean.

# 8) المشاكل المعروفة

• لا توجد Strategy مكتملة حتى الآن؛ FVG Micro ما زال في Shadow research/staging.

• لا يوجد Trade Lifecycle simulation كامل بعد؛ Shadow record لا يغلق بنتيجة سوقية حقيقية حتى الآن.

• توجد تقارير diagnostics كثيرة مؤقتة وستحتاج Cleanup Gate لاحقًا.

• لا يوجد Paper/Demo/Live execution حتى الآن.

• لا يوجد Risk Manager تنفيذي كامل بعد؛ الموجود فقط inputs وأسس العقود.

• أول اختبار منطقي مهم سيكون بعد v0.14.0 عند محاكاة lifecycle للـ Shadow trade.

# 9) ملخص الإصدار v0.13.1

• سبب الإصدار: إصلاح خطأ Compile في v0.13.0 بسبب استدعاء ResetShadowRecord كدالة عامة رغم أنها private method داخل CFalconShadowExecutor.

• الحل: إضافة ResetLocalShadowRecord(m_shadow_record) داخل CFalconFvgMicroTradePlanStagingDryRun.

• النتيجة: 0 errors, 0 warnings.

• لم يتغير أي منطق تداول، ولم يتم إضافة أي تنفيذ.

# 10) المهمة التالية

• v0.14.0 — FVG Micro Shadow Trade Lifecycle Simulation Phase 1.

• الهدف: بعد Staging، نراقب الصفقة تشخيصيًا ونغلقها Shadow بناءً على TP/SL/timeout logic آمن بدون OrderSend.

• يجب أن يبقى Real Execution مغلقًا، ويجب ألا نستخدم final-state أو lookahead.

قاعدة الجلسات الجديدة: في أي شات جديد، أرسل ملف الذاكرة أولًا ثم اطلب المهمة.